Bitácora

| Nombre del Proyecto: Administrador de Gimnasio “GymAdmin” |  |
| --- | --- |
| Equipo No.: 10 | Fecha: 10 de marzo de 2026 |
| Número de sesión / Día de trabajo: Sesión #2 | Modalidad: Presencial |
| Duración de la sesión: 100 min. |  |

Asistencia y Participación

| Integrante | Rol | Asistencia (Sí/No) | Actividades | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luis Pablo Esparza Terrones | Investigador | Sí | Introducción e Investigación Recurso Personal | Sección Correspondiente en el Documento |
| Juan Francisco Gallo Ramírez | Investigador | Sí | Investigación Recurso Software Reutilizable | Sección Correspondiente en el Documento |
| Luis Ángel Soto Alderete | Investigador | Sí | Investigación Software Reutilizable | Sección Correspondiente en el Documento |
| Pablo Emilio Soto Parada | Investigador | Sí | Investigación Recurso Entorno | Sección Correspondiente en el Documento |

Actividades Ejecutadas

| Actividad | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducción e Investigación Recurso Personal | - Luis Pablo Esparza Terrones | 8:40 am | 10:20 am | Completado |
| Investigación Software Reutilizable | - Juan Francisco Gallo Ramírez - Luis Ángel Soto Alderete | 8:40 am | 10:20 am | Completado |
| Investigación Recurso Entorno | - Pablo Emilio Soto Parada | 8:40 am | 10:20 am | Completado |

Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
| --- | --- | --- |
| Distracciones | Podemos considerar que puede hacer más lento el proceso de un 25% a un 50% | Trabajar en un entorno libre de interrupciones y establecer periodos de trabajo enfocados |